# AI Bowling Master - 企画書

エグゼクティブサマリ

AI Bowling Master は、ボウリング場とプレイヤー双方に価値を提供するモバイル/デスクトップアプリケーションです。レーンごとの残ピン分布を可視化するヒートマップと、投球データに基づくAIコーチ機能を組み合わせ、短時間で効果的な改善アドバイスを提供します。導入により、ボウリング場は来店者満足度とリピート率を向上でき、プレイヤーは効率的にスキルを伸ばせます。

課題

現状の問題点は以下です。

1) レーンやピンの挙動は場所やレーンメンテナンスにより大きく変動するため、一般のプレイヤーは自分の弱点を特定できない。
2) コーチングはコストが高く、日常的な改善には適さない。
3) ボウリング場は顧客のプレイデータを十分に活用できていない。

解決策

本プロダクトは、手入力／OCRによりスコアと投球履歴を取り込み、

- レーン別ヒートマップで残ピンの分布を可視化、
- AIコーチが即時に改善アドバイス（ショートテキスト/音声）を提供、
- ローカル保存と任意のクラウド同期で現場導入を容易にします。

主要機能

・スコア入力（ボタン／物理キーボード対応、Enterで保存）

・レーン別残ピンヒートマップ（`LaneHeatmap` ウィジェット）

・AIコーチ（短いアクション提案、改善トラック）

・サンプルデータ生成とダッシュボード表示

・Firestore への同期オプション（CloudSyncService）

技術仕様

・フロントエンド: Flutter（Android/iOS/Web/Desktop 対応）

・データ層: `BowlingRepository`（ローカル永続化 + optional Firestore 同期）

・解析: `BowlingScoring`, `bowling_mark_parser`（既存ユニットテストあり）

・AI: `ai_service` を介して外部API (例: Gemini) またはオンプレ推論で提案生成

実施計画

フェーズ1: コア機能完成・ユーザーテスト（0-3ヶ月）

フェーズ2: AI改善と動画解析 PoC（3-6ヶ月）

フェーズ3: 商用機能（有料分析・場別カスタマイズ）(6-12ヶ月)

スケジュール

0-3ヶ月: ユーザーテスト、UI改善、KPI設計

3-6ヶ月: AI提案精度向上、動画解析 PoC、パートナー募集

6-12ヶ月: 商用導入、B2B提携、収益化テスト

ビジネスモデル

・B2C: アプリ内課金（プレミアムレポート、AIアドバイス定額）

・B2B: ボウリング場向けライセンス（データ解析レポート、カスタムダッシュボード）

・導入支援/運用サポートの提供

想定コスト（概算）

初期開発（MVP）概算: 800万円〜1200万円（人件費、AI API費用、インフラ）

運用コスト（月）: 20万〜50万円（API利用料・サーバー・保守）

評価指標 (KPI)

・MAU / 継続率 (D30)

・スコア登録セッション数

・ヒートマップ表示率

・AI提案採用率

・パートナー導入数

必要体制

必要な体制（初期）:

・プロダクトマネージャー 1名
・Flutterエンジニア 1-2名
・バックエンド / データエンジニア 1名
・データサイエンティスト / MLエンジニア 1名
・QA / テスター 1名

要望・次のアクション

・PoC用のテストレーン提供（地域のボウリング場）

・初期開発資金の検討（概算レンジの合意）

・技術連携パートナー（動画解析、音声合成）

付録

付録: 主なファイルと所在

- UI: lib/screens/manual_score_entry_screen.dart, lib/widgets/lane_heatmap.dart
- データ: lib/data/bowling_repository.dart, lib/models/bowling.dart
- AI: lib/services/ai_service.dart, lib/services/bowling_coach.dart

（必要なら詳細な技術仕様書やサンプルデータを別紙で提供します。）